Laiterekisterin Kehitys- ja Toimintasuunnitelma

Kohde: Lappeenrannan kaupungin EDU-laiterekisteri

Päivitetty: 25.8.2026 (Perustuu 24.8. tilannekatsaukseen)

1. Johdanto ja Tavoite

Projektin tavoitteena on siirtää Lappeenrannan kaupungin opetustoimen (EDU) laitteiden hallintaan kehitetty prototyyppi (Power Apps / Power Automate / SharePoint) tuotantovalmiiseen, skaalautuvaan ja tietoturvalliseen arkkitehtuuriin. Uusi järjestelmä rakennetaan Google Firebase -tietokannan ja Antigravity-automaatioalustan varaan.

Tavoitteena on parantaa järjestelmän suorituskykyä, selkeyttää tietomallia (erottamalla henkilötiedot laitetiedoista) ja varmistaa korkea tietoturva (MFA, roolipohjainen pääsynhallinta).

2. Nykytila vs. Tavoitetila

| Ominaisuus | Nykytila (Prototyyppi) | Tavoitetila (Tuotanto) |
| --- | --- | --- |
| Käyttöliittymä | Power Apps (Laiteskanneri) | Uusi käyttöliittymä (Antigravity/Firebase) |
| Tietokanta | SharePoint & .json-tiedostot | Google Firebase (Firestore/Realtime DB) |
| Automaatiot | Power Automate | Antigravity-alusta |
| Integraatiot | MS Intune, Google Admin | MS Intune, Google Admin (suorat API-kutsut) |
| Tietosuoja | Tiedot yhdessä listassa | Laitetiedot ja henkilötiedot hajautettu |

3. Vaiheistettu Toteutussuunnitelma

Vaihe 1: Valmistelu ja Määrittely (KÄYNNISSÄ)

Ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan, että kaikki nykyisen järjestelmän logiikka on tallessa ja ymmärretty ennen uuden rakentamista.

- Status (24.8.2026):

  - Definition.json-tiedostot luotu jokaisesta Power Automate -työnkulusta.

  - Power Apps -sovellusten konfiguraatiotiedostot luotu.

  - Tiedostot tallennettu väliaikaisesti Google Driveen.

- Seuraavat toimenpiteet:

  - Luodaan lopullinen projektin kansiorakenne ja siirretään väliaikaiset tiedostot sinne.

  - Dokumentoidaan nykyisten työnkulkujen logiikka (ReadMe.txt ja vuokaaviot tarvittaessa).

Vaihe 2: Tietokannan ja Arkkitehtuurin pystytys (Firebase)

Tässä vaiheessa rakennetaan järjestelmän uusi perusta ja varmistetaan tietosuoja.

- Firebase-ympäristön pystytys: Luodaan uusi projekti Google Firebase Consoleen.

- Tietomallin suunnittelu ja hajautus:

  - Luodaan erilliset kokoelmat (collections) laitteille, käyttäjille ja lokitiedoille.

  - Varmistetaan relaatiot (esim. laitteen omistaja linkitetään ID:llä erilliseen henkilötietotauluun, jolloin PII-tiedot on suojattu).

  - Luodaanko hashing menetelmä tietojen salaamiseksi?

- Tietoturva ja IAM (Identity and Access Management):

  - Määritellään Firebasen Security Rules (kuka saa lukea ja kirjoittaa mitäkin tietoa).

  - Otetaanko käyttöön vahva tunnistautuminen (MFA) ja roolipohjaiset käyttöoikeudet (esim. ylläpitäjä vs. peruskäyttäjä)?

Vaihe 3: Automaatiot ja Integraatiot (Antigravity)

Siirretään taustaprosessit Power Automatesta uuteen ympäristöön.

- Integraatioiden rakentaminen: Kytketään Antigravity-alusta Microsoft Intunen ja Google Adminin rajapintoihin (API).

- Työnkulkujen kääntäminen: Luodaan vanhojen definition.json-tiedostojen pohjalta vastaavat työnkulut Antigravityyn.

- Tiedon synkronointi: Rakennetaan logiikka, joka hakee tiedot rajapinnoista, yhdistää ne hajautettuun Firebase-tietokantaan ja pitää tiedot ajan tasalla.

Vaihe 4: Käyttöliittymä ja Toiminnallisuudet (Laiteskanneri 2.0)

Korvataan Power Apps -sovellus uudella ratkaisulla.

- Käyttöliittymän kehitys: Rakennetaan nopea ja responsiivinen käyttöliittymä (esim. web-sovellus Firebase Hostingiin), joka tukee QR-koodien lukua.

- Hakutoiminnot: Toteutetaan tehokas haku laitteen sarjanumerolla, QR-koodilla ja/tai laitteen sarjanumerolla.

- Tietojen yhdistäminen (Auto-join): Ohjelmoidaan käyttöliittymä tai taustajärjestelmä yhdistämään hajautetut laite- ja henkilötiedot lennosta vain silloin, kun käyttäjällä on siihen oikeus.

Vaihe 5: Testaus ja Tietoturvavalidointi

Varmistetaan järjestelmän toimivuus ja turvallisuus ennen tuotantoa.

- Toiminnallinen testaus: Testataan haku, QR-koodiluku ja integraatioiden tiedonsiirto.

- Tietoturvatestaus: Varmistetaan, että PII-tietoihin (henkilötiedot) ei pääse käsiksi ilman asianmukaisia oikeuksia ja että MFA toimii oikein.

- Suorituskykytestaus: Varmistetaan, että JSON-tiedostojen hitaudesta on päästy eroon uuden tietokannan myötä.

Vaihe 6: Käyttöönotto ja Koulutus

- Vanhan SharePoint/Power Apps -ratkaisun jäädyttäminen (read-only).

- Datamigraatio: Nykyisten .json / SharePoint -tietojen siirto uuteen Firebase-kantaan.

- Pääkäyttäjien ja loppukäyttäjien koulutus.

- Tuotannon aikainen seuranta (Hypercare-vaihe 2 viikkoa).

4. Projektinhallinta ja Viestintä

- Tilannekatsaukset: Pidetään säännöllinen viikkopalaveri (esim. tiistaisin klo 10) kehityksen etenemisestä.

- Dokumentaatio: Kaikki arkkitehtuurikuvat, tietokantamallit ja API-kuvaukset tallennetaan yhteisesti sovittuun projektikansioon.

- Muutoksenhallinta: Kaikki poikkeamat alkuperäisestä suunnitelmasta kirjataan ylös ja hyväksytetään projektin ohjausryhmällä.

- Laitetaan vibe-koodauksessa jo agentille ohjeeksi, kirjoittaa kommentteja ja selityksiä, kuinka mikäkin komponentti toimii.